Информация

Об основных результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного расходования бюджетных средств, в  муниципальном учреждении здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района « Городская поликлиника №2 »  проведение капитального ремонта в 2014году.

Проведена проверка эффективного расходования бюджетных средств, выделенных МУЗ СП МР «Городская поликлиника №2» на проведение капитального ремонта в 2014 году инспектором КСК – Аверкиной Е.А. в период  с 26 марта по 16 апреля 2015 года.

В ходе проверки были проанализированы документы федерального, регионального, муниципального уровня по указанной тематике.

Финансирование капитального ремонта МУЗ осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020гг. и муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие здравоохранения в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2020гг.».

Условия реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020гг» ее финансовое обеспечение на территории Сергиево-Посадского муниципального района оговорены соглашением от 22.04.2014г., заключенным между Министерством здравоохранения Московской области и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020гг.

В качестве механизмов реализации указанной Программы определены мероприятия, осуществляемые на разных уровнях ее выполнения.

В число мероприятий по реализации Программы входит капитальный ремонт  учреждений здравоохранения. На эти цели из областного бюджета  в 2014 году предусмотрены денежные средства в сумме 108 510,0 тыс.руб., на софинансирование за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района предусмотрены денежные средства в сумме 725,35 тыс.руб.

Исполнителем мероприятий Программы в части разработки и согласования проектно-сметной документации, проведения экспертизы проектно-сметной  документации в ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза», проведения капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения являлось муниципальное бюджетное учреждение «Развитие».

В процессе исполнения бюджета финансирование субсидии МУЗ СП МР «Городская поликлиника №2»  из бюджета Московской области с учетом изменений составило в сумме 39 148,0 тыс.руб.(областной бюджет), в сумме 66 750,0 тыс.руб.(местный бюджет).

Для организации работ по капитальному ремонту ГБУЗ был проведен аукцион и запросы котировок, по результатам которых были заключены муниципальные контракты на сумму  38 466,9 тыс.руб., а также договора на определенные виды работ на сумму 164,6 тыс.руб., которые были представлены для проверки.

В  результате проверки установлено, что ;

1. Вся проектно-сметная документация на капитальный ремонт прошла проверку ГАУ МО «Мособлэкспертиза» в соответствии с п.1.28 Инструкции «О составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий».

2. На проверку сметной документации заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 271,45 тыс.руб.(средства местного бюджета), на проведение капитального ремонта ГБУЗ заключено 23 муниципальных контракта на сумму 37055,7 тыс.руб.(средства областного бюджета).

3. К сметам приложены экспертные заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Согласно экспертным заключениям, сметная документация достоверна, соответствует действующим сметным нормативам. Замечания экспертизы приняты заказчиком, стоимость работ по смете утверждена исходя из рекомендаций экспертного заключения.

4. Представленные муниципальные контракты и договоры заключены с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. ФЗ-44  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К муниципальным контрактам и договорам приложены локальные сметы, расчеты на данные виды работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты о приемке выполненных работ (КС-2), акты на скрытые работы.

5. Оплата работ по капитальному ремонту производилась в соответствии с договорами и на основании локальных сметных расчетов, актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счетов-фактур.

Муниципальные контракты и договоры, заключенные в 2014 году оплачены платежными поручениями в сумме 29 566,4 тыс.руб. не на весь объем выполненных ремонтных  работ. На момент проверки имеется кредиторская  задолженность по муниципальным контрактам в сумме  7 489,3  тыс.руб.

Однако, проверкой наличия фактов ненадлежащего выполнения поставщиками (подрядчиками) договорных обязательств на объектах капитального ремонта выявлено следующее :

-  нарушение сроков выполнения отдельных работ по капитальному ремонту согласно муниципальных контрактов ;

- в процессе ремонтных работ подрядчиками нарушались условия муниципальных контрактов ;

- на установленное на объекте оборудование  отсутствуют акты индивидуальных испытаний.

По факту выявленных  нарушений  направлены  представления Заместителю Главы  муниципального района, курирующему данное направление  и руководителю  учреждения.

Руководителю учреждения было вынесено дисциплинарное взыскание.