Информация

На основании плана работы КСК на 2018 год и распоряжений Председателя Контрольно-счетной комиссии от 04.06.2018 № 15/18-РП, от 09.08.2018 №27/18-РП была проведена проверка использования средств бюджета городского поселения Пересвет на реализацию отдельных мероприятий приоритетных программ: Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» (Муниципальные программы городского поселения Пересвет).

В результате анализа представленных документов установлено:

Администрация городского поселения Пересвет в проверяемом периоде согласно п.10,21 ст.20 Устава выполняла  полномочия по решению вопросов местного значения, а именно:

-  по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Для решения вышеизложенных вопросов местного значения были разработаны и утверждены постановлениями Руководителя администрации города Пересвет  муниципальные программы:

- «Обеспечение дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы», утвержденная Постановлением Руководителя администрации от   14.11.2016 № 114-п;

- «Содержание и развитие ЖКХ на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы», утвержденная Постановлением Руководителя администрации от 30.06.2017 №102-п.

В соответствии с паспортом программ разработчиком муниципальных программ является администрация городского поселения Пересвет.

Цели и задачи Программ городского поселения Пересвет  определяются целями и задачами Государственных Программ Московской области, которые являются основным инструментом их реализации, а именно: «Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы», «Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы».

Муниципальная программа «Содержание и развитие ЖКХ на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы».

В соответствии со ст.179 БК РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», для обеспечения благоприятных условий проживания жителей городского поселения Пересвет разработана и утверждена Руководителем администрации города Пересвет муниципальная программа «Содержание и развитие ЖКХ на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы».

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и бюджета городского поселения Пересвет.

Задачи муниципальной программы решаются в рамках 3 подпрограмм.

- Подпрограмма III направлена на повышение уровня благоустройства территорий, улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений, улучшения системы уличного освещения в соответствии с потребностями экономики и населения.

Условия реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» в рамках подпрограммы «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области» ее финансовое обеспечение на территории Сергиево-Посадского муниципального района на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области оговорены соглашением от 21.06.2017г. № 297-С/2017 «О предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области», заключенным между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрацией города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В число мероприятий по реализации Подрограммы III в приложении № «Перечень мероприятий подпрограммы» входит мероприятие №5-приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства. На эти цели из областного бюджета  в 2017 году согласно Соглашения от 21.06.2017 №297-С/2017 первоначально предусмотрены денежные средства в сумме 6670,0 тыс.руб., на софинансирование за счет средств из бюджета муниципального образования - 926,8 тыс.руб. В процессе исполнения бюджета согласно дополнительного Соглашения №1 от 21.11.2017г., заключенного Администрацией города Пересвет с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры  Московской области, вносились  изменения в вышеперечисленное Соглашение в части объемов субсидии. В результате внесенных изменений сумма субсидии составила в сумме 6383,7 тыс.руб., на софинансирование из бюджета муниципального образования - 887,0 тыс.руб.

Для закупки техники Комитетом по конкурентной политике Московской области был проведен электронный аукцион, по результатам которого был заключен  муниципальный контракт № 23-17 от 15.09.2017г.,заключенный МУ Администрация города

Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с ООО «Меркатор Холдинг» на общую сумму 7270,7 тыс.руб.

В  результате проверки установлено, что;

1.Согласно представленной документации, проведение аукциона и подписание муниципального контракта произведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Оплата по муниципальному контракту произведена по факту поставки товара (2 мини-погрузчика с бортовым поворотом ANT 1000.01с комплектом оборудования (ковш, щетка, шнекороторный снегоочиститель, траншеекопатель)) на основании счета от 31.10.2017 №1077 путем безналичного расчета (пл.пор. от 01.11.2017 № 00000947 за счет средств бюджета городского поселения Пересвет в сумме 887,0 тыс.руб.; пл.пор. от 01.11.2017  №00000998 за счет средств Московской области, предоставленных в форме субсидии в сумме 6383,7 тыс.руб.)

3. Нарушений по сроку исполнения  контракта не выявлено. Меры ответственности не применялись.

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для обеспечения безопасности дорожного движения в городском поселении Пересвет разработана и утверждена Руководителем администрации города Пересвет муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы».

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и бюджета городского поселения Пересвет.

В 2017 году в целях реализации муниципальных программ, вошедших в Программу Московской области, Главным управлением дорожного хозяйства Московской области и Администрацией города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  заключено Соглашение № 115 от 11.04.2017 года «О предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Московской области». Предметом Соглашения является предоставление в 2017 году из бюджета Московской области за счет средств Дорожного фонда Московской области (далее – средства бюджета Московской области) бюджету городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья» Программы субсидию на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Московской области (далее Субсидия).

В приложении №1 данной Программы определены мероприятия. Одним из которых является мероприятие №2 - ремонт объектов дорожного хозяйства города Пересвет. На реализацию данного мероприятия в 2017 году согласно Соглашения от 11.04.2017 №115 первоначально были предусмотрены денежные средства из областного бюджета (субсидия) в сумме 1715,0 тыс.руб. и на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог из денежных средств муниципального образования в сумме 238,0 тыс.руб. В процессе исполнения бюджета согласно дополнительных Соглашений №1,2 от 30.08.2017г. и от 04.12.2017г., заключенных Администрацией города Пересвет с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры  Московской области, вносились изменения в вышеперечисленное Соглашение в части объемов субсидии. В результате внесенных изменений сумма субсидии составила в сумме 12342,0 тыс.руб., на софинансирование из бюджета муниципального образования – не менее 1715,0 тыс.руб. Внесены изменения  в Решение о бюджете на 2017 год ( в ред. от 21.12.2017 №11/1) и муниципальную  программу (постановление Руководителя администрации города Пересвет от 28.12.2017 №217-к).

В целях реализации данного мероприятия  в 2017 году проведены  два открытых аукциона в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В ходе проверки представлены муниципальные контракты, заключенные МУ Администрация города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района по результатам открытых аукционов на общую сумму 20860,2 тыс.руб

В результате проверки установлено:

1. Для проведения соблюдения условий муниципальных контрактов на выполнение капитальных ремонтов представлены все, предусмотренные законодательством первичные документы – локальные сметы (расчеты) на данные виды работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты выполненных работ (КС-2), акты на скрытые работы в соответствии с условиями контракта. Нарушений соблюдения установленных сроков проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования  не установлено.

2.Заключенные муниципальные контракты соответствуют условиям, предусмотренным документацией о закупке.

3. Соблюдены сроки заключения контрактов по результатам проведения аукциона, указанных в ч.9 ст.70 Федерального закона №44-ФЗ.

4. Для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования городского поселения Пересвет МУ Администрацией города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района с ГУП МО «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» заключены договора – от 03.07.2017 № 130 от17.08.2017 № 296 на выполнение работ по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия) на общую сумму 175,0 тыс.руб.

5. Согласно справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) произведена оплата муниципальных контрактов платежными поручениями в сумме 20860,2 тыс.руб. на весь объем выполненных работ.

Мероприятия, предусмотренные данными муниципальными программами выполнены. Финансирование программных мероприятий произведено в полном объеме за счет средств Московской области и средств местного бюджета.