КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Информация по итогам проведенного контрольного мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» и муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2020-2024 годы»

На основании распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 11.12.2020 № 46/20-РП. для проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» и муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2020-2024 годы».

Проверка проведена инспектором Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа Соловьевой Л.А.

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы

В ходе проверки установлено следующее:

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, действующая на основании Устава Сергиево-Посадского района, принятого решением Совета депутатов Сергиево-Посадского района от 29 февраля 2012 № 20/2МЗ. (в ред. решений Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района МО от 19.11.2014 № 55/2-МЗ, от 30.09.2015 № 66/04-МЗ, от 26.05.2016 № 08/07-МЗ, от 13.09.2016 № 10/01-МЗ, от 19.12.2019 № 13/01-МЗ), на основании Закона Московской области № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» преобразована в Администрацию Сергиево-Посадского городского округа и действует на основании Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденный Советом депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 19.12.2019 № 13/01-МЗ (далее Администрация).

Высшим должностным лицом Сергиево-Посадского муниципального района является Глава Сергиево-Посадского муниципального района.

Высшим должностным лицом Сергиево-Посадского городского округа является Глава Сергиево-Посадского городского округа (далее Глава).

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным в соответствии с Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Сергиево-Посадского района, а далее округа федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, являлась администрация Сергиево-Посадского муниципального района, далее Администрация Сергиево-Посадского городского округа, которая обладает правами юридического лица. Администрацией руководит Глава на правах единоначалия.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в финансовом управлении администрации Сергиево-Посадского городского округа были открыты лицевые счета.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее - Управление) создано в структуре администрации муниципального района на основании Решения Сергиево-Посадского районного Совета депутатов от 30.07.2015 №65/02 «Об утверждении структуры администрации Сергиево-Посадского района».   Решением Совета депутатов Сергиево – Посадского муниципального района от 31.10.2019 №07/04 утверждена структура администрации Сергиево -_Посадского городского округа.

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 05.12.2018 №2154-ПГ, утверждено «Положение об управлении коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».

Согласно Положения к основным задачам Управления относились:

- Организация в границах района электро - и газоснабжения городских поселений;

- Организация в границах сельских поселений электро - тепло -, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения населения, снабжения населением топливом;

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района в составе комиссий и рабочих групп, в сфере полномочий управления;

- Разработка и организация выполнения федеральных целевых программ и муниципальных программ и др.;

Согласно Положения к полномочиям Управления относились:

- Координация подготовки к отопительному сезону учреждений социальной сферы и предприятий энергетического хозяйства, жилого фонда сельских поселений муниципального района;

- Участие в комиссиях и рабочих оперативных группах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района в сфере полномочий Управления;

- Разработка предложений для включения в различные государственные программы Московской области капитальных вложений по разнообразным направлениям деятельности жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района и городского поселения Сергиев Посад;

Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее - Управление) создано в структуре администрации на основании Решения Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 30.07.2015 №65/02 «Об утверждении структуры администрации Сергиево-Посадского района», далее Решением Совета депутатов Сергиево – Посадского городского округа от 31.10.2019 №07/04 утверждена структура администрации Сергиево -_Посадского городского округа.

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 05.12.2018 №2154-ПГ, утверждено «Положение об управлении коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169.

Постановлением Главы муниципального района от 05.04.2018 №504-ПГ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», утверждена муниципальная программа (далее именуется Программа), которая была разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ (в редакции от 01.12.2017 № 2097-ПГ), Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», на основании перечня муниципальных программ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области подлежащих реализации с 2017 года утверждённым постановлением Врип Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 15.11.2016 № 1489-ПГ (в редакции от 14.11.2017 № 1946-ПГ).

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее–муниципальная программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных, предоставленных коммунальными предприятиями, администрациями городских и сельских поселений и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, качества жилищно-коммунальных услуг, повышения энергетической эффективности.

Муниципальная программы состоит из 4 подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности.

Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.12.2019 года № 378-ПГ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утверждена муниципальная программа (далее именуется Программа), которая была разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 17.09.2019 № 01/09 «О правопреемстве органов местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа», постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 22.11.2019 № 112-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области подлежащих реализации с 2020 года», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 26.11.2019 № 122-ПГ.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы (далее–муниципальная программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных, предоставленных коммунальными предприятиями, администрациями городских и сельских поселений и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, качества жилищно-коммунальных услуг, повышения энергетической эффективности.

Муниципальная программы состоит из 6 подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности.

В рамках контрольного мероприятия были изучены следующие подпрограммы:

- реализованные в 2019 году, мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

Подпрограмма 1 «Чистая вода».

Основное мероприятие - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки) направлено на создание, реконструкцию и ремонт водозаборных узлов; приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ. Реализация мероприятия позволит повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения.

Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»;

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»;

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В данную муниципальную программу были внесены изменения 11 раз: Постановление Главы  муниципального района от 27.07.2018 №1281-ПГ, от 28.12.2018 №2405-ПГ, от 29.03.2019 №569-ПГ. от 01.07.2019 №1041-ПГ, от 28.08.2019 №873-ПГ, от 11.07.2019 №1107-ПГ, от 01.08.2019 №1263-ПГ, от 17.09.2019 №1554-ПГ, от 30.10.2019 №04-ПГ, от 15.11.2019 №39-ПГ, от 26.12.2019 №382-ПГ «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», утвержденную постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 05.04.2018 №504-ПГ.

Так же, внесены изменения Постановлением Главы муниципального района от 24.07.2018 №1243-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Сергиев Посад от 13.01.2017 №12-п в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад», утвержденную постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 05.04.2018 №504-ПГ.

В 2019 году общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Чистая вода» составил в сумме 9 000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Московской области в сумме 6 077,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в сумме 2 923,0 тыс. рублей, внебюджетные средства запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Фактические расходы по объекту составили в сумме 8 865 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 5 985 845,00 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2 879 155,00 рублей.

В проверяемом периоде расчеты между «Заказчиком» и «Поставщиком» товаров, исполнением работ и услуг осуществлялись на основании муниципальных контрактов. Муниципальные контракты оформлены в соответствии с действующим законодательством, при проведении конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд (ст.71,72 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) нарушений не установлено.

В 2020 году:

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятия Подпрограммы «Системы водоотведения»

мероприятие «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод».

Для освоения выделенных денежных средств были проведены аукционы в электронной форме с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области.

По результатам которых были заключены муниципальные контракты, оплата по муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев Посад мощностью 40 тыс.куб.м./сут.» из средств бюджета городского округа – 1 700 000,00 руб.; средств бюджета г. Москвы – 32 300 000,00 руб.

Мероприятие «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций».

Для освоения выделенных денежных средств были проведены аукционы в электронной форме с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области.

По результатам которых были заключены муниципальные контракты, на выполнение работ по разработке проектной, сметной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС № 1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная» из средств бюджета городского округа – 183 120,25 руб., средств бюджета г. Москвы – 18 128 904, 29,

Оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС № 1 на ул. Митькина г. Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (1 этап) - из средств бюджета городского округа – 598 586,50 руб., средств бюджета г. Москвы – 59 260 063,50 руб.

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

- Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»

- Мероприятие «Строительство и реконструкция, объектов коммунальной инфраструктуры»:

Для освоения выделенных денежных средств были проведены аукционы в электронной форме с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области.

- По результатам которых были заключены муниципальные контракты:

- - оплата выполненных работ по муниципальному контракту на «Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района» за счет средств бюджета городского округа – 8 412 420,00 руб., за счет средств бюджета Московской области – 21 574 472,72 руб.

- - оплата выполненных работ по муниципальному контракту на «Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,3 МВт по адресу: с. Константиново сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района» за счет средств бюджета городского округа – 4 815 430,00 руб., за счет средств Московской области – 16 224 958,70 руб.

- оплата выполненных работ по муниципальному контракту на «Реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры по ул. Кооперативная, г. Хотьково» за счет средств бюджета городского округа – 21 908 959,25 руб., за счет средств Московской области – 58 638 685,05 руб.

- - оплата корректировки проектно-сметной документации газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района, газовой блочно-модульной котельной с. Константиново Сергиево-Посадский м.р. – 2 816 916,00 руб.

- Мероприятие «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»:

Мероприятие «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)»:

Для освоения выделенных денежных средств были проведены аукционы в электронной форме с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области.

- По результатам которых были заключены муниципальные контракты:

- муниципальный контракт «Разработка схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2019 по 2029 года» - 2 019 000,00 руб.

- муниципальный контракт «Актуализация схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2020 до 2035 года» - 2 520 200,00 руб.

Мероприятие «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов»:

- муниципальный контракт «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2019 до 2029 года» - 5 002 019,00 руб.

Выводы:

Исполнение муниципальной программы Сергиево-Посадского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево-Посадского муниципального района» (подпрограмма 1 «Чистая вода») и «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2020-2024 годы» (подпрограммы «Системы водоотведения», «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами», мероприятие «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)») проводилось в соответствии с утвержденными мероприятиями, оплата произведена в полном объеме, нарушений не установлено.

Инспектор

Контрольно-счетной палаты							Л.А. Соловьева