КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» в рамках муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

1.Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа на 2021 год, утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 11.12.2020 №46/20-РП, пункт 1.25 (с изменениями и дополнениями); Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты от 12.10.2021 № 40/21-РП, от 19.11.2021 №45/21-РП-1.

2.Объект проверки: администрация Сергиево-Посадского городского округа.

3.Предмет проверки: «Проверка мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» в рамках муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

4.Проверяемый период: 2021 год.

5.Сроки проведения проверки: с 07 февраля по 28 февраля 2022 года.

Проверкой установлено:

Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.12.2019 года № 378-ПГ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утверждена муниципальная программа (далее именуется Программа), которая была разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 17.09.2019 № 01/09 «О правопреемстве органов местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа», постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 22.11.2019 № 112-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области подлежащих реализации с 2020 года», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 26.11.2019 № 122-ПГ.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы (далее–муниципальная программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных, предоставленных коммунальными предприятиями, администрациями городских и сельских поселений и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, качества жилищно-коммунальных услуг, повышения энергетической эффективности.

Муниципальная программы состоит из 6 подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности.

Источники финансирования муниципальной программы тыс.руб.:

| Источники финансирования программы, в том числе: | 2021 г. |
| --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 181562,89 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119731,21 |
| Внебюджетные средства | 117500,0 |
| Всего: | 418794,10 |

Срок реализации муниципальной программы 2020-2024 год.

Перечень подпрограмм муниципальной программы и их краткое описание:

1. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, а также надежности функционирования объектов водоснабжения.

2. Подпрограмма «Системы водоотведения» направлена на увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, а также надежности функционирования объектов водоотведения.

3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» направлена на модернизацию, проведение капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунального хозяйства; уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг; организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, включая работы по подготовке к зиме; актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием; уменьшение количества технологических нарушений на объектах коммунального хозяйства

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево - Посадского городского округа Московской области.

5. Подпрограмма «Развитие газификации» направлена на увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

6. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, учреждений в сфере коммунального хозяйства, организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

В рамках исполнения мероприятий программы заключены муниципальные контракты, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области.

Все работы приняты согласно актам приема выполненных работ, оплачены в рамках заключенных контрактов и в соответствии с актами приема работ. Мероприятие исполнено на 97 % или на сумму 407 641,57 тыс.руб.

Исполнение мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» в рамках муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Управлением коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа проводилось в соответствии с утвержденными мероприятиями, оплата произведена в полном объеме нарушений не установлено.