КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Информация

от 25.08.2023

1.Основание для проведения проверки: Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 25.04.2023 № 27/23-РП для проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Чистая вода» в части строительства и использования станций водоочистки» проверяемый период 2020-2023 год.».

2. Предмет проверки: соблюдения полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Чистая вода» в части строительства и использования станций водоочистки» проверяемый период 2020-2023 год.

3. Вопросы проверки:

-проанализировать соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих расходование бюджетных средств по муниципальной программе Сергиево-Посадского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» подпрограммы «Чистая вода» в части строительства и использования станций водоочистки»;

4. Проверка проведена: Председателем Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа (руководитель контрольного мероприятия) и инспектором Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа.

5. Проверяемый период деятельности: 2020-2023 годы.

6. Срок проверки: со 02.06.2023-25.08.2023 г.

В ходе проверки установлено следующее:

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, действующая на основании Устава Сергиево-Посадского района, принятого решением Совета депутатов Сергиево-Посадского района от 29 февраля 2012 № 20/2МЗ. (в ред. решений Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района МО от 19.11.2014 № 55/2-МЗ, от 30.09.2015 № 66/04-МЗ, от 26.05.2016 № 08/07-МЗ, от 13.09.2016 № 10/01-МЗ, от 19.12.2019 № 13/01-МЗ), на основании Закона Московской области № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» преобразована в Администрацию Сергиево-Посадского городского округа и действует на основании Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденный Советом депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 19.12.2019 № 13/01-МЗ (далее Администрация).

Заказчиком программы выступила Администрация Сергиево-Посадского городского округа, а также основным разработчиком и исполнителем является Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Постановлениями Главы Сергиево-Посадского городского округа в Программу в 2021-2022гг. вносились изменения от 02.03.2021 №294-ПГ, от 02.04.2021 № 484-ПГ, от 18.05.2021 № 687-ПГ, от 06.09.2021 №1347-ПГ,  от 17.12.2021 № 2086-ПГ, от 29.12.2021 № 2207-ПГ, от 03.02.2022 № 41-ПГ, от 30.03.2022 № 151-ПГ, от 01.08.2022 № 355-ПГ, от 17.08.2022 № 382-ПГ в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объем средств в 2021 году, направленных на реализацию программы из бюджета Сергиево-Посадского городского округа, составил 418 794,10 тыс.руб., в 2022 году – 723 641,29 тыс.руб.(см. таблицу №1).

Таблица 1

| Источники финансирования | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Всего: | 418 794,10 | 723 641,29 |
| Средства бюджета Московской области | 181 562,89 | 579 182,46 |
| Средства бюджета города Москвы | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 119 731,21 | 111 604,43 |
| Внебюджетные источники | 117 500,00 | 32 854,40 |

Срок реализации программы 2020-2024 годы.

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности, улучшение жизни населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Подпрограмма 1 «Чистая вода».

Основное мероприятие 02–«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» направлено на повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения».

Основное мероприятие F5- «Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено на обеспечения населения качественной питьевой из источников центрального водоснабжения посредством реконструкции и ремонта водозаборных узлов; приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ.

Заказчиком подпрограммы является так же Администрация Сергиево-Посадского городского округа, в лице Управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»:

Приобретение и монтаж станции обезжелезивания д. Бужаниново, г.о. Сергиево-Посадский

Приобретение и монтаж станции обезжелезивания д. Здравница, г.о. Сергиево-Посадский

Приобретение и монтаж станции обезжелезивания д. Зубцово, г.о. Сергиево-Посадский

Годы строительства / реконструкции объектов муниципальной собственности 2022 год.

В рамках приобретения и монтажа станции обезжелезивания д. Бужаниново, г.о. Сергиево-Посадский был заключен Муниципальный контракт. Работы по контракту были оплачены платежными поручениями.

В рамках приобретения и монтажа станции обезжелезивания д. Здравница, г.о. Сергиево-Посадский был заключен Муниципальный контракт. По контракту был оплачен аванс платежными поручениями. Работы приняты актом обследования № 1 от 03.08.2023.

В рамках приобретения и монтажа станции обезжелезивания д. Зубцово, г.о. Сергиево-Посадский был заключен Муниципальный контракт. По контракту был оплачен аванс. Работы приняты актом обследования № 001 от 24.07.2023 года.

Общая сумма бюджетных средств, реализованных при выполнении программы, составила 51597060 рублей

В соответствии с целями программы приобретение и монтаж станций обезжелезивания осуществляется для повышения качества воды, поставляемой населению городского округа по системам центрального водоснабжения. По состоянию на день окончания проверки смонтированные и принятые станции в эксплуатацию специализированной организации не переданы и при водоснабжении населения не используются.

Выводы:

1. Нарушения законодательства Российской Федерации при использовании бюджетных средств, реализованных в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» подпрограммы «Чистая вода» в 2022 – 2023 годах не выявлено.

2. Эффективным использование вышеуказанных средств до ввода приобретённых и смонтированных в рамках программы станций обезжелезивания в фактическую эксплуатацию рассматриваться не может.