Информация
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проверка исполнения муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024-2025 годы».  

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

План работы Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа на 2026 год, утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 22.12.2025 г. № 52/25-РП (пункт 2.6), Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 24.02.2026 № 09/26-РП. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. При проверке правильности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за период 2024-2025 г.г. установлено неэффективное расходование бюджетных средств, произведенные в рамках следующих контрактов: 
в 2024 году заключено 3 муниципальных контракта на капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев: ремонт колодцев в д. Никульское; д. Грачево, д. Кудрино; д. Коврово, д. Вонякино; п. Заречный Сергиево-Посадского городского и муниципального контракта на выполнение работ по прочистке ливневой канализации по адресу: г. Сергиев Посад д. 1А;

в 2025 году заключено 6 муниципальных контрактов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев: ремонт колодцев в д. Наугольное, д. Полубарское, д. Дьяконово, д. Слотино, д. Шубино, д. Кузьмино, д. Федоровское, д. Еремино, д. Иваньково, д. Иваньково, д. Тарбинское, поскольку указанные в контрактах объекты находятся на праве хозяйственного ведения у МУП «Водоканал». По общему правилу ответственность за содержание имущества несет его собственник в соответствии со ст. 210 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 216 ГК РФ вещным правом наряду с правом собственности является право хозяйственного ведения имуществом, следовательно все затраты на содержание имущества должны были быть произведены за счет средств МУП «Водоканал».
2. В нарушение подпункта а пункта 8.3 главы VIII. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» представленная аналитическая записка к отчету о реализации муниципальной программы 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 и 2025 год не содержит обязательных сведений, а представляет собой не полный список заключенных контрактов с указанием их стоимости и размера фактически оплаченных бюджетных средств. 

Анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы отсутствует.

Анализ достижения показателей муниципальной программы отсутствует.

Анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов отсутствует.

Анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств отсутствует.

В нарушение подпункта б пункта 8.3 главы VIII. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» представленная аналитическая записка к отчету о реализации муниципальной программы 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 и 2025 год перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения отсутствует.

В нарушение подпункта в пункта 8.3 главы VIII. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» представленная аналитическая записка к отчету о реализации муниципальной программы 10 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 и 2025 год информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению отсутствует.
3. «Обеспечивающая подпрограмма» не содержит:

- перечня допустимых видов работ и услуг, что приводит к неограниченному перечню таких работ и услуг и ставит вопрос о целесообразности произведенных расходах именно в рамках данной подпрограммы и эффективности планирования предстоящих расходов;

- конкретных критериев оценки, что может привести к ряду негативных последствий, связанных с сложностью мониторинга, оценки эффективности и принятия управленческих решений;

- цели подпрограммы сформулированы нечётко, не соответствуют критериям конкретности, измеримости и достижимости, а содержат лишь краткую характеристику и перечень мероприятий, что приводит к невозможности достоверно оценить степень их достижения. Без конкретных критериев сложно оценить, насколько рационально используются бюджетные средства. 

Это может привести к:

- неэффективному расходованию ресурсов и снижению общей эффективности реализации подпрограммы.

- снижению прозрачности и подотчётности, поскольку отсутствие чётких критериев затрудняет общественный контроль и аудит.

- затруднению планирования будущих мероприятий. Без оценки достигнутых результатов сложно корректировать стратегию развития подпрограммы.

- увеличению рисков неэффективного использования ресурсов. Если подпрограмма не оценивается, невозможно своевременно выявить проблемы и принять меры по их устранению.

Основными работами были ремонтно-восстановительные работы и мониторинг производства строительно-монтажных работ, реализуемых в рамках инвестиционной программы по концессионному соглашению, определить эффективность отнесение данных расходов именно к «Обеспечивающей подпрограмме» не представляется возможным, хотя и не является нарушением, поскольку перечень отдельных мероприятий устанавливается высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) самостоятельно (Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ) и запретов на отнесение указанных работ и услуг к «Обеспечивающей подпрограмме» не предусмотрено.
Предложено:

- при формировании расходов на реализацию муниципальной программы, затраты на проведение ремонтных работ учитывать в профильных подпрограммах, в зависимости от вида проводимых работ;

- при исполнении муниципальной программы в дальнейшем, не допускать указанные нарушения и замечания.
